# Ke dni 30. 4. 2019

# Univerzální projektové minimum

(doplňuje/navazuje na ID PROPRO „Udělejme svět lepší.“)

Cíl

Poskytnout týmům mladých lidí nástroj k přípravě, plánování, realizaci a hodnocení jejich autorských projektů.

Části

- Projektové minimum

- Postup

- Harmonogram K2020

- Inspirace

- Kontakty aneb Kdo nám pomůže, když tým nemůže?

- Příklady povedený/nepovedený projekt

- Pracovní listy (PL)

Cílová skupina: žáci 8. - 9. ročníků ZŠ a studenti SŠ

Autoři: Petra Burdová, Eliška Krmelová

Odkazy na zdroje: metodiky Active Citizens a Jeden svět na školách (Člověk v tísni)

Tento program vznikl jako součást projektu Komenský 2020, KAM, z. s.

- Projektové minimum

Každý projekt má 3 fáze:

- PŘÍPRAVA (a plánování)

- REALIZACE (a propagace)

- VYHODNOCENÍ (závěrečná zpráva)

Ad 1) PŘÍPRAVA

Povedená příprava se pozná tak, že jste schopni projekt popsat srozumitelně svému okolí a všichni jednotliví členové týmu znají své role a úkoly.  Zaměřte se nejprve na popis projektu (PL 1):

CÍL

Čeho chcete dosáhnout? V max. 3 větách formulujte cíl, který je:

konkrétní – měřitelný – adekvátní - realistický – termínovaný

Příklad:

Do konce pololetí, tj. 31. 1. 2020, najdeme v nejbližším okolí naší školy alespoň 2 podnikatele, kteří přinášejí konkrétní prospěch našemu městu. Pozveme je k nám do třídy, aby nám vyprávěli svůj příběh (začátek a vize podnikání, způsoby, jak být prospěšní společnosti) a poté jim veřejně (v našich novinách / na webu školy /...) za jejich prospěšnou činnost poděkujeme a vyrobíme jim pamětní list s citátem J. A. K.

Citát - „Každý má hledět ne pouze na svůj prospěch, ale na prospěch společnosti.“

..…………..……………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………………………..

Kontrola

Konkrétní: najít a setkat se osobně se 2 podnikateli

Měřitelný: do 31. 1. 2020, měsíce, 2 podnikatelé, 2 pamětní listy, poděkování v novinách / na webu školy (dohledatelné)

Adekvátní: žáci 8. a 9. tříd umějí psát článek; v okolí školy jsou podnikatelé, existují místní noviny

Realistický: dostatek času, cíl odpovídá možnostem žáků (počet 2 není mnoho ani málo)

Termínovaný: 6 měsíců (od-do)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBSAH

Popište, co budete přesně dělat, tzn.:

Aktivity - z čeho přesně se bude projekt skládat

(tzn.  rozepište aktivity postupně za sebou)

Časový plán - celková doba realizace projektu od-do

Místo realizace – kde se projeví jeho dopad

(tzn. kam nebo do jaké oblasti projekt směřuje - místní, regionální nebo národní?)

Cílová skupina - komu je projekt určen a kdo se jej

bude kromě týmu účastnit

Způsob hodnocení - stanovte si alespoň několik

měřitelných výsledků, které budete moci na konci

změřit, a budete vědět, že se projekt povedl

Pokud máte projekt popsaný, rozdělte si role v týmu a každou aktivitu převeďte do konkrétních kroků (PL 2):

ROLE

Určení rolí pomůže  všem členům spolupracovat a táhnout za jeden provaz. Mezi základní týmové role patří: vedoucí (domlouvá schůzky, vede setkání, má důvěru ostatních členů týmu), administrátor (zapisuje, uchovává výstupy, vede dokumentaci), člen týmu (každý, kdo se chce konkrétně zapojit – pomoci, podpořit cíl). Někdy se v týmu objevují tyto role: vizionář, tvůrce, realizátor, koordinátor aj.

Viz např.:

http://www.dreamacademy.cz/naucime/vyklad/planovani-projektu/tyma-a-tymova-spoluprace/tymove-role/

KONKRÉTNÍ KROKY

Rozepište si každou plánovanou aktivitu do konkrétních úkolů : Co/Kdy/Kdo/Jak budete dělat + KDO bude kontrolovat (PL 3).

DŮLEŽITÉ!

Při plánování se zamyslete také nad zdroji, které budete potřebovat (pomoc dalších lidí, kde hledat radu/inspiraci, případné náklady...). Po každém setkání týmu si VŽDY naplánujte další setkání (kdy/kde) a udělejte stručný zápis, abyste nezapomněli, co se domluvilo, a mohli se k tomu vracet. Zvolte si způsob komunikace v týmu tak, aby vyhovovala všem.

Typy:

Pokud žáci/učitelé chtějí pokračovat dále ve svých autorských projektech, doporučujeme využít či kombinovat  některé z těchto nabízených možností:

- Šablony II

viz.www.mšmt.cz – FONDY EU – Výzvy - Aktuální výzvy  – Prioritní osa 3 – Výzva č. 02_18_064 nebo 064  - Šablony II (Projektový den ve škole. Projektový den mimo školu)

- Školní kluby tzn. konkrétní zájmový útvar (pro min. 7- 10 účastníků)

Kroužek přímo ve škole (pravidelná aktivita, nabídku pro školu tzn. anotace kroužku pro děti a rodiče domluvit

se školou.  Při nabídce se osvědčilo zatraktivnit kroužek tematickou exkurzí (dle místní nabídky a 7 projektových

oblastí).

- Projektové vyučování

Začlenění průřezových témat přímo do výuky (tzv. projektový den dle RVP) – viz.www.nuv.cz – Rámcové

vzdělávací programy - Rámcové vzdělávací programy pro Základní vzdělávání - Aktualizovaný text RVP ZV

od 1. 9. 2017) Část C (kapitola 6, str. 127)

- Jakákoliv pravidelná setkávání třídních kolektivů/ vybraných žáků (např. třídnické hodiny, školní parlament, apod.)

V případě finančních potřeb pro žákovské projekty (týmy) lze získat prostředky:

- Školní fond  (např. Zájmové vzdělávání za úplatu – určeno na různé spotřební pomůcky např. čtvrtky, fixy, ..)

- Veřejná finanční podpora (dotace) - vypisované příspěvky měst a obcí např. na jednorázové akce a aktivity (různé kategorie a podmínky dle podmínek  města/obce)

Ad 2) REALIZACE

- Realizace projektu je vlastní uskutečňování naplánovaných aktivit dle časového harmonogramu. V této fázi by měla probíhat také průběžná kontrola (zda a jak se aktivity daří), efektivní komunikace v týmu (komunikujte hlavně náhlé nečekané změny, nadcházející úkoly atp.), komunikace mimo tým (zprávy/fotky o vašich aktivitách na Instagramu, FB, webu školy, místních novinách aj.) a především PRŮBĚŽNÁ DOKUMENTACE (např. různé výstupy z akcí, fotografie, vytvořené materiály atd.). Všechny týmy prosíme o vytvoření krátkého představení svého PROPRO tzv. medailonku v podobě videa či prezentace  v rozsahu max 1-2 min., které bude veřejně dostupné.

Ad 3) VYHODNOCENÍ

Po skončení všech aktivit váš projekt nekončí. Váš tým by měl na závěr společně:

- vyhodnotit, jak se vám podařilo naplnit cíl

- porovnat stanovené (měřitelné) výsledky na začátku při plánování se skutečnými výsledky na konci

- ohodnotit práci a zapojení všech členů (= konkrétní a jmenovitá pochvala/konstruktivní kritika)

- Postup

Všechny projekty proměny, které se budou chtít účastnit soutěže, musejí projít těmito kroky:

- Registrujte projekt v online formuláři na www.komensky2020.cz.

- Po přípravě a plánování vyplňte část dokumentu Popis projektu - 1. PŘÍPRAVA/PLÁNOVÁNÍ.

- Po realizaci projektu vyplňte další části dokumentu Popis projektu - 2. VYHODNOCENÍ a pošlete e-mailem vámi vybranému poradci k doplnění tzv. Závěrečné zprávy poradce. Přehled všech poradců včetně e-mail. adresy najdete na www.komensky2020.cz – mapa projektů.

- Poradce vypracuje závěrečnou zprávu o projektu, tj. Popis projektu - 3. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PORADCE, a pošle zprávu o projektu na adresu pburdova@kam.cz (školní/žákovské týmy) nebo jrokosz@kam.cz (církve a jiné).

- Projektový tým vybere nejlépe hodnocené projekty a nominuje je do soutěže s veřejným hlasováním.

- Výsledky hlasování rozhodnou o 7 nejlepších projektech, které odměníme.

Pozn.: Projektový tým doporučuje kontaktovat poradce již při přípravě a plánování. Hlavní rolí poradce je pomoci týmům s propojením cíle PROPRO s vizemi J. A. Komenského či se samotným projektovým řízením.

- Harmonogram PROPRO

Registrace: září – prosinec 2019

Plánování/realizace/hodnocení: září 2019 – květen 2020

Výběr a nominace projektů týmem: červen – srpen 2020

Veřejné hlasování: září – říjen 2020

Slavnostní ocenění 7 nejlepších projektů: listopad 2020

- Inspirace

Pokud nechcete kontaktovat poradce již při přípravě/plánování projekttu a chcete mít jistotu, že  váš projekt vychází z myšlenek a vizí Komenského, doporučujeme tyto zdroje:

Interaktivní kniha  - přehled všech oblastí proměny, Komenského myšlenky, typy na proměnu, videa apod.

Publikace s citáty Komenského

Mapa projektů na  www.komensky2020.cz (CHCI SE ZAPOJIT), kde budou projekty registrovány a kde se můžete případně inspirovat

- Kontakty

Pokud hledáte lektora pro Interaktivní dílnu PROPRO: http://www.najdilektora.cz/tema/komensky-2020

Pokud hledáte poradce pro svůj projekt: www.komensky2020.cz

Pokud máte jakýkoliv dotaz k projektu a nenajdete odpověď na webu, pište na Info@komensky2020.cz

- Příklady

|  | POVEDENÝ + | NEPOVEDENÝ - |
| --- | --- | --- |
| SMART CÍL | Do výročí narození Komenského 28. 3. 2020 vytvoříme na chodbě školy výstavu Komenského citátů a k oblasti VLÁDA připojíme fotodokumentaci z provádění ankety v obci a ze setkání se starostou obce a předávání výsledků ankety. Od 1. 1. 2020 do 1. 3. 2020 | Chceme, aby se lidé dozvěděli více o Komenském. Pozn.: Co je na tom špatně? Chybí aplikace konkrétní myšlenky, možnost zjistit, co bylo projektem dosaženo, cíl není měřitelný, termínovaný... |
| REALIZACE | Konec projektu a vyplnění všech 3 částí dokumentu Popisu projektu včetně hodnocení poradce tým odeslal projektovému týmu do 31. 5. 2020 | Konec projektu 31. 5. 2020. Dokument Popis projektu je vyplněn pouze od týmu (Části 1. a 2.). Poradce nebyl kontaktován. Pozn.: Nebyl dodržen postup, chybí zpráva poradce. |
| PROPOJENÍ PROJEKTU S VIZÍ J. A. K. | Do konce pololetí, tj. 31. 1. 2020, najdeme v nejbližším okolí naší školy alespoň 2 podnikatele, kteří přinášejí konkrétní prospěch našemu městu. (Viz „Každý má hledět ne pouze na svůj vlastní prospěch, ale na prospěch společnosti.“) Pozveme je k nám do třídy, aby nám vyprávěli svůj příběh (jak začali s podnikáním) a poté jim veřejně (v našich novinách / na webu školy /...) za jejich prospěšnou činnost poděkujeme, poté jim vyrobíme pamětní list s citátem J. A. K. | Natřeme všechny lavičky ve městě fialovou barvou. Pozn. Chybí úplně myšlenka Komenského, fialová je pouze barva spojená s projektem. |
| REALIZACE A PROPAGACE | Projekt je zaregistrován a popsán v dokumentu Popis projektu (včetně uvedení zdroje, kde je možné projekt sledovat) a tým K2020 se může seznámit s dokumentací (fotografie týmu / projektových aktivit /…) | Projekt je zaregistrován, ale není možné se spojit ani s kontaktní osobou, ani neexistují žádné fotografie z konkrétních aktivit. |
| HODNOCENÍ PROJEKTU | Poradce zná vybranou oblast proměny, může potvrdit nejméně jeden konkrétní čin proměny a také přínos projektu. Např.: Protože si žáci v hodinách ČJ povídali o Komenském, na VV ozdobným písmem vytvořili různé citáty J. A. Komenského, které vyvěsili na chodbách školy spolu s Timeline J. A. K., byli připravení pro žáky nižších ročníků u těchto obrázků zrealizovat vyprávění ze života Komenského = vize Komenského se dotkla týmu a to se projevilo v konkrétním činu pro druhé (škola, mladší spolužáci). | Poradce zná vybranou oblast, může potvrdit několik různých konkrétních činů (aktivit) týmu, nenachází ale žádný konkrétní čin proměny. Např.: Tým zhodnotí přínos PROPRO takto: „V hodinách ČJ jsme si hezky povídali o Komenském, pověsili jsme si na nástěnku všechny jeho citáty a na chodbách školy pověsili Timeline.“ Pozn.: Vize není patrná, tzn. převedená v konkrétní čin např. směrem od žáků k okolí / dalším lidem. |

- Pracovní listy

PL1

| Popis cíle (cca 3-5 vět) |  |
| --- | --- |
| Konkrétní (uveďte) |  |
| Měřitelný (uveďte) |  |
| Adekvátní (uveďte) |  |
| Realistický (uveďte) |  |
| Termínovaný (uveďte) |  |

PL2

| ROLE | KDO (jméno/příjmení/kontakt) |
| --- | --- |

PL3 (zde možné přidávat do tabulky řádky dle potřeby)

| NÁZEV AKTIVITY | CO | KDY | KDO | JAK | KDO KONTROLOVAT | HOTOVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Příklad:

Aktivity: 1. Vyhledat všechny kontakty na podnikatele v okolí školy; 2. Zpracování jejich podnikání (vznik, zaměření...); 3. Osobní návštěva týmu u nejvhodnějších kandidátů na poděkování – představení cíle projektu a domluva na setkání ve škole; 4. Vytvoření pamětního listu; 5. Vytvoření článků -  o projektu / o vybraném podnikateli / osobním setkání ve škole do místních novin a na web školy; 6. Osobní poděkování podnikatelům na naší škole

Časový plán: září - přehled podnikatelů + na web školy zpráva o našem projektu, říjen - výběr a první kontakt s vybranými podnikateli + zpracování a zaslání článku o projektu do místních novin (vyjde v listopadu) + listopad - návštěva u podnikatele + domluva na setkání ve škole + tvorba pamětního listu, prosinec - setkání s poděkováním + tvorba článku (vyjde v lednu)

Místo realizace: obec, kde se nachází škola

Cílová skupina: žáci 2. stupně naší školy, zástupci podnikatelů, místní tisk

Hodnocení: ohlasy na článek (v novinách)